**PEILINGLIJST 4-FASEN STRUCTUUR**

Bewaar dit formulier in de projectmap

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROJECTGROEPNR en NAMEN** |  | |
| **PROJECTNAAM** | Torens van Hanoi | |
| **PERIODE** | 2 | **Leerjaar**  1 |
| **BEGELEIDER SCHOOL** | Paul van Hegelsom, Peter Ipenburg en Fer van Krimpen | |
| **AFDELING RADIUS** | ICT | |
| **OPLEIDING** | **Applicatieontwikkelaar** | **Crebo 95311** |

(Toon deze afvinklijst bij iedere projectaansturing en/of terugkoppeling aan elkaar.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NR | PROJECT-FASE | AANLEVEREN / DOORLOPEN |
| **Rol\*** | **Gelegen- heid tot verbetering** | **Waarde-**  **ring**  **in procenten** | **Paraaf** | **Wegings%** |
| **1** | **Initiatief-fase**  Advies rondom tijdsduur: 0,5 dagdeel | 1A. Samenwerkingscontract | Pb |  |  |  | 3 |
| 1B. Bereikbaarheidslijst | Pb |  |  |  | 3 |
| 1C. Taakverdeling | Pb |  |  |  | 2 |
| **Afronding Initiatieffase**  **Voldoende/Onvoldoende** |  |  |  |  |  |
| **2** | **Voorberei-dingsfase**  Advies rondom tijdsduur: 2 dagdeel | 2A. Plan van Aanpak volgens bijlage | Pb |  |  |  | 15 |
| 2B. Planning en taakverdeling in MS-project | Pb |  |  |  | 10 |
| **Afronding Voorbereidingsfase**  **Voldoende/Onvoldoende** |  |  |  |  |  |
| **3** | **Uitvoerings-fase**  Advies rondom tijdsduur: 8,5 dagdelen | 3A. Stroomschema voor programma met for-lus.  Stroomschema voor programma met wiskundige functie. | Sp |  |  |  | 8  7 |
| 3B. Bijgestelde planning (wekelijks) | Pb |  |  |  | 10 |
| 3C. Acceptatietest per programma | Sp |  |  |  | 6 |
| 3D. Werkende programma’s | Sp |  |  |  | 23 |
| 3E. Concept presentatie | Pb |  |  |  | 3 |
| **Afronding Uitvoeringsfase**  **Voldoende/Onvoldoende)** |  |  |  |  |  |
| **4** | **Evaluatie-fase**  Advies rondom tijdsduur: 1 dagdeel | 4A. Definitieve presentatie  (Wordt in de evaluatieweek beoordeeld.) | Sp |  |  |  |  |
| 4B. Procesbeoordelingen (=Projectrapport) | Pb |  |  |  | 5 |
| 4C. Individuele reflectie (=Teamrapport) | Pb |  |  |  | 5 |
| **Afronding Evaluatiefase** |  |  |  |  |  |

\*Pb=Projectbegeleider;

Sp=Specialist (Fer van Krimpen)