## Hoofdstuk 10: Risico's
Interne risico’s	Impact	Consequentie	Voorkomen	Prioriteit
Als de afspraken die worden gemaakt niet worden nagekomen zou het gebeuren dat er onrust en ruzie ontstaan in het team.	Zeer hoog	Tijdsnood. / Slechte kwaliteit van producten.	Aan de afspraken houden. / Problemen melden aan de groep en deze oplossen.	Zeer hoog
Als de Deadline niet gehaald zou worden dan is er in het team niet goed overlegt en zeker niet goed gepland.	hoog	Meer kosten. / Tijdsnood.	Beter overleggen. / Goede afspraken maken. / Aan de planning houden.	Zeer hoog
Wanneer er te weinig kennis is over een opdracht zal hier mee overlegt en/of een onderzoek naar gedaan moeten worden en hierbij zal tijd verloren gaan aan belangrijkere zaken.	hoog	Tijdsnood.	In vrije tijd naar informatie zoeken. / Betere uitlegt krijgen.	Zeer hoog
Als er gebrek aan motivatie is in de projectgroep kan het project niet af komen	Zeer hoog	Opdrachten duren langer. / Project komt niet voor de deadline af.	Gemotiveerd naar school gaan.	Zeer hoog
Als de contactafspraken die worden gemaakt niet worden nagekomen zou het gebeuren dat er onrust en ruzie ontstaan in het team.	Zeer hoog	Tijdsnood. / Slechte kwaliteit van producten.	Aan de contactafspraken houden. / Problemen melden aan de groep en deze oplossen.	Zeer hoog
Projectgroep heeft geen tijd voor een risicoanalyse.	Zeer hoog	Je kunt tegen een heleboel risico's aan lopen en ze niet oplossen.	Een risicoanalyse opstellen.	Zeer hoog
De projectgroep doen de gemaakte opdrachten niet netjes opmaken.	Zeer hoog	De gemaakte opdrachten bevatten verschillende opmaak instelling en is vervellend om te lezen	Opmaak samenvoegen.	Zeer hoog
De projectgroep hebben de gemaakte opdrachten niet volgens de benodigdheden gemaakt.	Zeer hoog	De opdrachtgever is niet blij met het opgeleverde product.	De opdrachten goed lezen.	Zeer hoog

Externe risico’s	Impact	Consequentie	Voorkomen	Prioriteit
Geen stroom	Zeer hoog	Niet lang kunnen werken doordat de accu van de laptop leeg gaat.	Laptop met grootte accu. / Laptop met efficiënte accu. / Energiebesparingstand inschakelen.	Zeer hoog
Geen internet.	matig	Geen informatie kunnen opzoeken. / Project documenten kunnen niet gesynchroniseerd worden.	Offline help en ondersteuning. / USB-stick.	hoog
Hardware problemen.	Zeer hoog	Niet goed kunnen werken.	Checken of dat je alles wat je nodig hebt voordat je naar school gaat	Zeer hoog
Software problemen.	hoog	Niet goed kunnen werken.	Opnieuw installeren of repareren. / Andere software gebruiken om het tijdelijk te vervangen.	Zeer hoog
Bestandsverlies.	Zeer hoog	Niet alle bestanden zijn up-to-date. / Bestanden die mogelijk niet goed werken.	Back-ups maken. / Versiebeheer. / GitHub.	Zeer hoog
Ziek worden.	Zeer hoog	Geen hulp van projectleden.	Genoeg vitamines binnen krijgen.	hoog
Opgeleverde product werkt niet.	Zeer hoog	Slechte beoordeling van het project.	Checken of dat alle bestanden juist zijn bijgewerkt.	Zeer hoog
Geen afstemming met andere projecten.	hoog	Je komt tegen eerder gemaakte problemen aan.	Door terug te kijken naar andere gemaakte projecten kan je leren van problemen waar je tegen aan liep.	hoog

Interne risico’s kunnen zijn:
de beschikbare tijd, onvoldoende kennis/motivatie projectleden, slechte projectleider of samenwerkingsproblemen tussen de
projectleden.

Externe risico’s kunnen zijn:
Geen medewerking van de organisatie, onduidelijke projectgrenzen, afhankelijkheid van andere projecten.